Informacja

o sprawach gminnych

- Sprzedaż mienia gminnego

# W okresie sprawozdawczym  nie było sprzedaży mienia gminnego.

- Rozstrzygnięcia przetargów na roboty i usługi

- Trwa realizacja inwestycji:

- budowa drogi rowerowej w Rościęcinie wraz  z przebudową dróg gminnych – prowadzone są roboty brukarskie w ulicy Zagajnikowej z ustawianiem krawężnika jak i obrzeży oraz sukcesywne układanie. 
W ul. Borowikowej rozpoczęto i zakończono  roboty ziemne z jednoczesnym wykonaniem konstrukcji nawierzchni (podbudowy ciąg główny). Ponadto ustawiono krawężniki.

W ul. Zgodnej w kierunku ronda rozpoczęto roboty ziemne związane z        korytowaniem oraz wykonaniem konstrukcji nawierzchni.

Wykonywane są trasy kablowe oświetlenia oraz kanału technologicznego

- rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie – Obecnie trwają prace ziemne oraz wykonanie podbudowy. Układane są krawężniki  Rozpoczęto prace związane z budową nowego przepustu.

- Rozbudowa drogi gminnej w Stramnicy etap 2 - wykonano dodatkowy przepust opisany protokołem konieczności (bez umocnienia wlotu i wylotu). Rozpoczęto prace związane z profilowaniem terenu oraz prace związane z ustawianiem studni na kanale technologicznym. Rozpoczęto  prace związane ustawianiem fundamentów pod słupy oświetleniowe. Dokonano wycinki drzew określonych protokołem konieczności.

3. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji do ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie następujących zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji projektowej  przebudowy ul. Lawendowej w Korzystnie

- budowy Centrów przesiadkowych w Budzistowie oraz w Dźwirzynie

- wymiany nawierzchni boisk Orlik w Budzistowie oraz w Grzybowie

- wymiany i montażu wiat przystankowych w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno.

Trwają  prace projektowe:

- budowa przedszkola i świetlicy wiejskiej w Budzistowie

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Cichej w Grzybowie

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stare Miasto w Budzistowie

- opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej w Karcinie – obecnie toczą się sprawy związane z postępowaniem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

- Opracowanie dokumentacji projektowej technicznej budowy kompleksu boisk sportowych w Zieleniewie

- Opracowanie dokumentacji projektowej technicznej budowy budynku żłobka w Zieleniewie

5. Trwa ocena wniosków o dofinansowanie  złożonych w konkursach:

- Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i Budzistowie

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 236 w miejscowości Stary Borek

6. Trwa przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów

- „Młodzi duchem – zdrowi ciałem” w ramach ZIT (Projekt będzie realizował GOPS)

- Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w Korzystnie w zakresie budowy drogi dla pieszych i drogi dla rowerów – w ramach ZIT

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie - połączenie z Centrum Przesiadkowym – w ramach ZIT (zlecono aktualizację dokumentacji w zakresie zmiany nawierzchni na asfaltową – w związku z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego)

7. Trwa rozliczenie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

- Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Topolowej w kierunku CH Karuzela w Budzistowie (obwodnica miasta Kołobrzeg) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg RFRD-1/115/2024

- PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRAMNICY - ETAP I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg RFRD-1/46/2023

- Informacja z Uchwał Rady Gminy Kołobrzeg podjętych na Sesji

Na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2024 r .podjęto następujące projekty uchwał w sprawie:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo – część druga

2)   przekazania do WSA w Szczecinie skargi wraz z odpowiedzią na skargę

3) przekazania do WSA w Szczecinie skargi wraz z odpowiedzią na skargę

4)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołobrzeg i Gminą Połczyn-Zdrój w zakresie powierzenia Gminie Połczyn-Zdrój zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

5) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby  
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 nr druku 78,

6) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2025

7) rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Dobrawy w miejscowości Budzistowo nr druku 80,

8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zieleniewo

9) sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Wszystkie uchwały podlegały nadzorowi pod względem zgodności z prawem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

IV Promocja

- 22 stycznia odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań publicznych na rok 2025. Współpraca z organizacjami pozarządowymi pozwoli na finansowanie m.in. prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, organizacji programów profilaktycznych oraz działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;

- Podczas ferii zimowych zorganizowano szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Gmina współorganizowała ferie z Fundacją Centrum Zdrowia, a także poprzez świetlice gminne zapewniła zajęcia i aktywności dla najmłodszych mieszkańców;

- 26 stycznia wspieraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – sztab w Sarbii zebrał kwotę blisko 89 tysięcy złotych, co potwierdza ogromne zaangażowanie i hojność społeczności lokalnej;

- 29 stycznia było podpisanie umów na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Kołobrzeg. Dzięki temu wsparciu kluby mogą kontynuować swoją działalność oraz rozwijać ofertę sportową dla mieszkańców;

- Pod koniec stycznia uczestniczyliśmy w konferencji „Rozwój po europejsku” w Krakowie na zaproszenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach projektu Baltic For All zaprezentowano działania Gminy Kołobrzeg na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji regionalnej;

- 7 lutego odbył się Bal Walentynkowy Klubu Seniora „Młodzi Duchem”.

- 18 lutego było podpisanie listu intencyjnego na II etap rozwoju tras rowerowych Pomorza, co stanowi kolejny krok w rozbudowie infrastruktury rowerowej i promocji turystyki aktywnej w regionie;

- Podsumowanie projektu CREST odbyło się 19 lutego. Projekt umożliwia modelowanie skutków zmian klimatycznych. Gmina Kołobrzeg znalazła się w gronie trzech europejskich miast biorących udział w tym innowacyjnym przedsięwzięciu;

- 20 lutego odbyło się pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu, insp. Dariusza Hoca. Wójt wyraził wdzięczność za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.

Informacja z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zakończyliśmy zbieranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualnie wpłynęło 2500 deklaracji.